ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению

Администрации Усть-Камчатского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»**

п. Ключи

2017 год

Содержание:

Паспорт муниципальной Программы

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 3
2. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации 5
3. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы ……..……………………… 7
4. Методика оценки эффективности Программы ………………… 8
5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы… 9

Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы… 11

Приложение 2. Перечень основных мероприятий Программы 13

Приложение 3. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы ………………………… 17

Приложение 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы ………………………………………… 18

Приложение 5. Финансовое обеспечение реализации Программы … 19

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Ключевского сельского поселения, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества благоустройства территории Ключевского сельского поселения.  Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Ключевского сельского поселения. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в Ключевском сельском поселении. 2. Обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог, тротуаров, проездов, площадок на территории Ключевского сельского поселения. 3. Ландшафтная организация территории Ключевского сельского поселения. 4. Обеспечение придворовых и общественных территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. 5. Обеспечение потребностей маломобильных групп населения в обустройстве необходимыми приспособлениями в пределах дворовых территорий и территорий общего пользования. 6. Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории поселения. 7. Обустройство мест массового отдыха населения 8. Обустройство мест захоронения на территории поселения. 9. Восстановление детских площадок и оборудование спортивно-игровых площадок на территории поселения; 10. Организация уличного освещения. 11. Организация и содержание мест захоронения. 12. Иные мероприятия. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | * 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.);   2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Ключевском сельском поселении (%);   3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования (ед.);   4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Ключевском сельском поселении (%);   5. Доля финансового участия в работах по благоустройству общественных и дворовых территорий заинтересованных лиц (%);   6. Доля трудового участия в работах по благоустройству общественных и дворовых территорий заинтересованных лиц (%). |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Мероприятия Программы реализуются за счет бюджетных источников и составляют 13 987,205 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств краевого бюджета 12 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;  - 2019 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2020 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2021 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2022 год – 0,000 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2019 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2020 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2021 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2022 год – 0,000 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Ключевского сельского поселения 1 987,205 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 1987,205 тыс. рублей;  - 2019 год –0,000 тыс. рублей;  - 2020 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2021 год – 0,000 тыс. рублей;  - 2022 год – 0,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Ключевском сельском поселении;  2. Благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Ключевском сельском поселении;  3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении;  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в Ключевском сельском поселении. |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Программа Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении» определяет стратегию деятельности Администрации Ключевского сельского поселения по повышению уровня благоустройства и создания на территории поселка Ключи безопасной, удобной и привлекательной городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий поселения, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Общая территория Ключевского сельского поселения составляет- 2231 га. Площадь жилой застройки территории составляет 687 га.

Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики Ключевского сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Модернизация и строительство объектов благоустройства, расположенных на территории поселения рассматривается как один из элементов реализации стратегической цели повышения уровня благоустройства территории, создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей поселения, создаст необходимые предпосылки для привлечения на территорию поселения молодежи и туристов.

Наиболее предпочтительный способ реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, связанных с созданием системы комплексного благоустройства территории – программный. Он позволяет объединить ресурсы участников реализации программ (финансовые и трудовые). Кроме того, программный метод – единственный инструмент привлечения для реализации программных мероприятий финансовых ресурсов, поступающих из средств Федерального бюджета и бюджета Камчатского края.

**II. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации**

Целями реализации Программы является повышение уровня и качества благоустройства территории Ключевского сельского поселения, а также рост уровня вовлеченности граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Ключевского сельского поселения.

Наиболее эффективно данные можно достичь в следующий временной период: 2018-2022 годы.

Данная Программа содержит подпрограмму 1 «Современная городская среда в Ключевском сельском поселении».

Действие подпрограммы 1 составляет 5 лет с 2018 по 2022 годы.

Целью подпрограммы 1 является «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ключевского сельского поселения»

Решение задач для реализации обозначенной цели направлено на повышение качества и комфорта городской среды на территории Ключевского сельского поселения посредством реализации мероприятия по благоустройству территорий Ключевского сельского поселения.

Решение задачи планируется провести в 1 этап (в срок с 2018 по 2022 годы).

Срок реализации программы составит 5 лет с 2018 по 2022 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.

Достижение целей настоящей Программы позволит получить следующий результат: создание комфортных условий для проживания граждан в Ключевском сельском поселении, снижение социальной напряженности.

**III. Анализ рисков реализации Программы и описание**

**мер управления рисками реализации Программы**

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в) неэффективное расходование бюджетных средств;

г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые – пробелы в законодательной и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические – риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Ключевском сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

Для предотвращения и минимизации обозначенных рисков будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**IV. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета, по результатам завершения этапов выполнения и Программы в целом.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности Программы.

Настоящая методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета и реализации программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

|  |  |
| --- | --- |
| Pit = | Пфit |
| Ппit |

где

Pit – результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit – фактическое значение i-го показателя Программы характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Ппit – плановое значение показателя i-го показателя Программы характеризующего ход реализации Программы, в год t;

i – номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |
|  | sum Pit |  |
| Нt = | 1 | х 100 |
| m |

где

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Pit – индекс результативности по i-му показателю i-го ‹ 1 › в год t;

M – количество показателей Программы.

‹ 1 › Все целевые объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эt = | Ht | х 100 |
| St |

где

Эt – эффективность Программы в год t;

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя Эt от 90 до 110 % - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя Эt более 110 % - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя Эt от 50 до 90 % - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя Эt менее 50 % - Программа реализуется неэффективно.

В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу.

**V. Описание основных ожидаемых конечных**

**результатов Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект: Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Ключевского сельского поселения. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается: - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

- повышение уровня благоустройства Ключевского сельского поселения;

-обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в поселке;

-улучшение и поддержание внешнего вида дворовых и общественных территорий;

-активное участие населения поселка в планировании и реализации мероприятий по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Приложение 1 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.», утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.» и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| № п/п | | | | Показатель (индикатор) (наименование) | | | Ед. изм. | | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| базовое значение | | | текущий год (оценка) | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Ключевском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | процент | | | 0 | | 0 | | | | 20 | | 40 | | | 60 | 80 | | 100 | | |
| 1.2 | | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | | | | процент | | | 0 | | 0 | | | | 20 | | 40 | | | 60 | 80 | | 100 | | |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | | кв.м. | | | 0 | | 0 | | | | 10500 | | 10650 | | | 10700 | 10750 | | 10800 | | |
| 2.2 | | | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы по ландшафтной организации | | | | кв.м. | | | 800 | | 800 | | | | 100 | | 200 | | | 300 | 300 | | 350 | | |
| 2.3 | | | Количество приобретенной дорожной и коммунальной техники, мусоросборных контейнеров, количество обустроенных площадок под установку мусоросборных контейнеров | | | | единиц | | | 8/64/22 | | 8/64/22 | | | | 1/6/1 | | 2/8/2 | | | 2/8/2 | 1/4/2 | | 1/4/2 | | |
| 2.4 | | | Протяженность уличных сетей наружного освещения | | | | км | | | 8,5 | | 8,5 | | | | 9,6 | | 9,6 | | | 10,4 | 10,9 | | 11,5 | | |
| 2.5 | | | Количество отремонтированных (установленных) элементов архитектуры ландшафта | | | | единиц | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 2.5 | | | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения | | | | единиц | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 2.6 | | | Количество устроенных детских и других площадок | | | | единиц | | | 7 | | 7 | | | | 3 | | 2 | | | 4 | 2 | | 2 | | |
| 2.7 | | | Другие вопросы в сфере благоустройства | | | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
| 2.7.1 | | | Оплата электроэнергии уличного освещения | | | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
| 2.7.2 | | | Функционирование мест захоронения Ключевского сельского поселения | | | | - | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | |
| 2.7.3 | | | Снос аварийных зданий | | | | единиц | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 2.7.4 | | | Вырубка старых деревьев | | | | единиц | | | - | | - | | | | 15 | | 20 | | | 16 | 24 | | 10 | | |
| 2.7.5 | | | Расходы на проведение уборки территории | | | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
| 2.7.6 | | | Замена светильников на энергосберегающие | | | | шт. | | | - | | - | | | | 10 | | 8 | | | 10 | 6 | | 4 | | |
| 2.7.7 | | | Установка адресных табличек | | | | шт. | | | - | | - | | | | 5 | | 4 | | | 4 | 3 | | 2 | | |
| 2.7.8 | | | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | | | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
| 2.7.9 | | | Прочие мероприятия | | | | - | | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | | - | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | Приложение 2 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.», утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **Перечень основных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |
| № п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель | | | Срок | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | | | | Последствия нереализации основного мероприятия | | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | |
| начала реализации | | | окончания реализации | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | |  | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении» | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2 «Обустройство мест массового отдыха населения» | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество благоустроенных территорий общего пользования | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | 1.Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.  2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | | | |
| 2.2 | | Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение, Ключевского сельского поселения | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Улучшение внешнего облика Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы по ландшафтной организации | | | | | |
| 2.3 | | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Улучшение санитарного состояния территории Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество приобретенной дорожной и коммунальной техники, мусоросборных контейнеров, площадок под установку мусоросборных контейнеров | | | | | |
| 2.4 | | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения в Ключевском сельском поселении | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Улучшение внешнего облика Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество отремонтированных элементов архитектуры ландшафта | | | | | |
| 2.5 | | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов Ключевского сельского поселения | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Функционирование мест массового отдыха, мест традиционного захоронения в Ключевском сельском поселении | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения | | | | | |
| 2.6 | | Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок придомовых площадок | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Функционирование мест отдыха и развлечения детей, других площадок | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество обустроенных мест отдыха и развлечения детей, других площадок | | | | | |
| 2.7 | | Другие вопросы в сфере благоустройства | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Обустройство территории Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь обустроенных территорий | | | | | |
| 2.7.1 | | Оплата электроэнергии уличного освещения Ключевского сельского поселения | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Освещенность улиц Ключевского сельского поселения в темное время суток | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Функционирование уличного освещения | | | | | |
| 2.7.2 | | Содержание мест захоронения Ключевского сельского поселения | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Функционирование мест традиционного захоронения в Ключевском сельском поселении | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Функционирование мест захоронения Ключевского сельского поселения | | | | | |
| 2.7.3 | | Снос аварийных зданий | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы | | | | | |
| 2.7.4 | | Вырубка старых деревьев | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по вырубке старых деревьев | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы | | | | | |
| 2.7.5 | | Расходы на проведение уборки территории Ключевского сельского поселения на субботниках | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Повышение санитарного уровня в Ключевском сельском поселении | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы | | | | | |
| 2.7.6 | | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Освещенность улиц Ключевского сельского поселения в темное время суток | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Протяженность уличных сетей наружного освещения | | | | | |
| 2.7.7 | | Установка адресных табличек | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по установке адресных табличек, повышение уровня информативности | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество отремонтированных (установленных) элементов архитектуры | | | | | |
| 2.7.8 | | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Реализация мероприятий по обустройству площадок | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Площадь покрытия площадок | | | | | |
| 2.7.9 | | Прочие мероприятия | | | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | | | 2018 | | | 2022 | | | Обустройство территории Ключевского сельского поселения | | | | | | Повышение социальной напряженности | | | Количество обустроенных территорий | | | | | |

Приложение 3

к муниципальной программе   
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

Ключевского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата (тыс. руб.), годы | | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели программы |
| очередной год | первый год планового периода | | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  | | | | | | |
|  | Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе   
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

Ключевского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
| Таблица не заполняется | | | | |

Приложение 5

к муниципальной программе   
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

Ключевского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы Ключевского сельского поселения  «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,  утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | ВСЕГО | 2018 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Ключевского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении" | Всего | 13987,205 | 13987,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 12 000 | 12 000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 1 987,205 | 1 987,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11. | Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Ключевском сельском поселении" | Всего | 13 200 | 13 200 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 12 000 | 12 000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 1 200 | 1 200 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении | Всего | 6 600,0 | 6 600,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 5 940 | 5 940 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 660,0 | 660,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11.2. | Обустройство мест массового отдыха населения | Всего | 6 600,0 | 6 600,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 5 940 | 5 940 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 660,0 | 660,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22. | Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" | Всего | 787,205 | 787,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 787,205 | 787,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.2. | Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение, Ключевского сельского поселения | Всего | 10,00 | 10,00 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 10,0 | 10,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.3. | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусорных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.4. | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения в Ключевском сельском поселении | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.5. | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов Ключевского сельского поселения | Всего | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.6. | Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок придомовых площадок | Всего | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7. | Другие вопросы в сфере благоустройства | Всего | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения Ключевского сельского поселения | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.2. | Содержание мест захоронения Ключевского сельского поселения | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.3. | Снос аварийных зданий | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.4. | Вырубка старых деревьев | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.5. | Расходы на проведение уборки территории Ключевского сельского поселения на субботниках | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.6. | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.7. | Установка адресных табличек | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.8. | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.9 | Прочие мероприятия | Всего | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |