ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению

Администрации Усть-Камчатского

сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»**

п. Ключи

2017 год

Содержание:

Паспорт муниципальной Программы

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 3
2. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации 5
3. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы ……..……………………… 7
4. Методика оценки эффективности Программы ………………… 8
5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы… 9

Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы… 11

Приложение 2. Перечень основных мероприятий Программы 13

Приложение 3. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы ………………………… 17

Приложение 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы ………………………………………… 18

Приложение 5. Финансовое обеспечение реализации Программы … 19

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Ключевского сельского поселения, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества благоустройства территории Ключевского сельского поселения.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Ключевского сельского поселения. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в Ключевском сельском поселении.
2. Обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог, тротуаров, проездов, площадок на территории Ключевского сельского поселения.
3. Ландшафтная организация территории Ключевского сельского поселения.
4. Обеспечение придворовых и общественных территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.
5. Обеспечение потребностей маломобильных групп населения в обустройстве необходимыми приспособлениями в пределах дворовых территорий и территорий общего пользования.
6. Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории поселения.
7. Обустройство мест массового отдыха населения
8. Обустройство мест захоронения на территории поселения.
9. Восстановление детских площадок и оборудование спортивно-игровых площадок на территории поселения;
10. Организация уличного освещения.
11. Организация и содержание мест захоронения.
12. Иные мероприятия.
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | * 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.);
	2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в Ключевском сельском поселении (%);
	3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования (ед.);
	4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в Ключевском сельском поселении (%);
	5. Доля финансового участия в работах по благоустройству общественных и дворовых территорий заинтересованных лиц (%);
	6. Доля трудового участия в работах по благоустройству общественных и дворовых территорий заинтересованных лиц (%).
 |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Мероприятия Программы реализуются за счет бюджетных источников и составляют 13 987,205 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств краевого бюджета 12 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:- 2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;- 2019 год – 0,000 тыс. рублей;- 2020 год – 0,000 тыс. рублей;- 2021 год – 0,000 тыс. рублей;- 2022 год – 0,000 тыс. рублей;- за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:- 2018 год – 0,000 тыс. рублей;- 2019 год – 0,000 тыс. рублей;- 2020 год – 0,000 тыс. рублей;- 2021 год – 0,000 тыс. рублей;- 2022 год – 0,000 тыс. рублей;за счет средств бюджета Ключевского сельского поселения 1 987,205 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:- 2018 год – 1987,205 тыс. рублей;- 2019 год –0,000 тыс. рублей;- 2020 год – 0,000 тыс. рублей;- 2021 год – 0,000 тыс. рублей;- 2022 год – 0,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Ключевском сельском поселении;2. Благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Ключевском сельском поселении;3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении;4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в Ключевском сельском поселении. |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Программа Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении» определяет стратегию деятельности Администрации Ключевского сельского поселения по повышению уровня благоустройства и создания на территории поселка Ключи безопасной, удобной и привлекательной городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий поселения, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Общая территория Ключевского сельского поселения составляет- 2231 га. Площадь жилой застройки территории составляет 687 га.

Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики Ключевского сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Модернизация и строительство объектов благоустройства, расположенных на территории поселения рассматривается как один из элементов реализации стратегической цели повышения уровня благоустройства территории, создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей поселения, создаст необходимые предпосылки для привлечения на территорию поселения молодежи и туристов.

Наиболее предпочтительный способ реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, связанных с созданием системы комплексного благоустройства территории – программный. Он позволяет объединить ресурсы участников реализации программ (финансовые и трудовые). Кроме того, программный метод – единственный инструмент привлечения для реализации программных мероприятий финансовых ресурсов, поступающих из средств Федерального бюджета и бюджета Камчатского края.

**II. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации**

Целями реализации Программы является повышение уровня и качества благоустройства территории Ключевского сельского поселения, а также рост уровня вовлеченности граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Ключевского сельского поселения.

Наиболее эффективно данные можно достичь в следующий временной период: 2018-2022 годы.

Данная Программа содержит подпрограмму 1 «Современная городская среда в Ключевском сельском поселении».

Действие подпрограммы 1 составляет 5 лет с 2018 по 2022 годы.

Целью подпрограммы 1 является «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ключевского сельского поселения»

Решение задач для реализации обозначенной цели направлено на повышение качества и комфорта городской среды на территории Ключевского сельского поселения посредством реализации мероприятия по благоустройству территорий Ключевского сельского поселения.

Решение задачи планируется провести в 1 этап (в срок с 2018 по 2022 годы).

Срок реализации программы составит 5 лет с 2018 по 2022 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.

Достижение целей настоящей Программы позволит получить следующий результат: создание комфортных условий для проживания граждан в Ключевском сельском поселении, снижение социальной напряженности.

**III. Анализ рисков реализации Программы и описание**

**мер управления рисками реализации Программы**

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в) неэффективное расходование бюджетных средств;

г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые – пробелы в законодательной и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические – риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Ключевском сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

Для предотвращения и минимизации обозначенных рисков будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**IV. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета, по результатам завершения этапов выполнения и Программы в целом.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности Программы.

Настоящая методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета и реализации программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы. Результативность определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

|  |  |
| --- | --- |
| Pit =  | Пфit |
| Ппit |

где

Pit – результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit – фактическое значение i-го показателя Программы характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Ппit – плановое значение показателя i-го показателя Программы характеризующего ход реализации Программы, в год t;

i – номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |
|  | sum Pit |  |
| Нt =  | 1 | х 100 |
| m |

где

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Pit – индекс результативности по i-му показателю i-го ‹ 1 › в год t;

M – количество показателей Программы.

‹ 1 › Все целевые объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эt =  | Ht | х 100 |
| St |

где

Эt – эффективность Программы в год t;

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя Эt от 90 до 110 % - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя Эt более 110 % - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя Эt от 50 до 90 % - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя Эt менее 50 % - Программа реализуется неэффективно.

В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу.

**V. Описание основных ожидаемых конечных**

**результатов Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект: Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Ключевского сельского поселения. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается: - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

- повышение уровня благоустройства Ключевского сельского поселения;

-обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в поселке;

-улучшение и поддержание внешнего вида дворовых и общественных территорий;

-активное участие населения поселка в планировании и реализации мероприятий по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.», утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  |
| **Сведения** |
| **о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.» и их значениях** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |
| базовое значение | текущий год (оценка) |  2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении» |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Ключевском сельском поселении" |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 1.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" |
| 2.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м. | 0 | 0 | 10500 | 10650 | 10700 | 10750 | 10800 |
| 2.2 | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы по ландшафтной организации  | кв.м. | 800 | 800 | 100 | 200 | 300 | 300 | 350 |
| 2.3 | Количество приобретенной дорожной и коммунальной техники, мусоросборных контейнеров, количество обустроенных площадок под установку мусоросборных контейнеров | единиц | 8/64/22 | 8/64/22 | 1/6/1 | 2/8/2 | 2/8/2 | 1/4/2 | 1/4/2 |
| 2.4 | Протяженность уличных сетей наружного освещения | км | 8,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,9 | 11,5 |
| 2.5 | Количество отремонтированных (установленных) элементов архитектуры ландшафта | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2.6 | Количество устроенных детских и других площадок | единиц | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2.7 | Другие вопросы в сфере благоустройства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2 | Функционирование мест захоронения Ключевского сельского поселения | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.7.3 | Снос аварийных зданий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7.4 | Вырубка старых деревьев | единиц | - | - | 15 | 20 | 16 | 24 | 10 |
| 2.7.5 | Расходы на проведение уборки территории | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.6 | Замена светильников на энергосберегающие | шт. | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 2.7.7 | Установка адресных табличек | шт. | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2.7.8 | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.9 | Прочие мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |   |   |   |   |   | Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.», утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  |
|   |   |   |   |  |   |   |   |
| **Перечень основных мероприятий** |
|  |
| **муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении» | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Обустройство мест массового отдыха населения» | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Повышение социальной напряженности | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | 1.Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| 2.2 | Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение, Ключевского сельского поселения | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Улучшение внешнего облика Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы по ландшафтной организации  |
| 2.3 | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Улучшение санитарного состояния территории Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Количество приобретенной дорожной и коммунальной техники, мусоросборных контейнеров, площадок под установку мусоросборных контейнеров |
| 2.4 | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения в Ключевском сельском поселении | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Улучшение внешнего облика Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Количество отремонтированных элементов архитектуры ландшафта |
| 2.5 | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов Ключевского сельского поселения | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Функционирование мест массового отдыха, мест традиционного захоронения в Ключевском сельском поселении | Повышение социальной напряженности | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения |
| 2.6 | Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок придомовых площадок | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Функционирование мест отдыха и развлечения детей, других площадок | Повышение социальной напряженности | Количество обустроенных мест отдыха и развлечения детей, других площадок |
| 2.7 | Другие вопросы в сфере благоустройства | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Обустройство территории Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Площадь обустроенных территорий |
| 2.7.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения Ключевского сельского поселения | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Освещенность улиц Ключевского сельского поселения в темное время суток | Повышение социальной напряженности | Функционирование уличного освещения |
| 2.7.2 | Содержание мест захоронения Ключевского сельского поселения | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Функционирование мест традиционного захоронения в Ключевском сельском поселении | Повышение социальной напряженности | Функционирование мест захоронения Ключевского сельского поселения |
| 2.7.3 | Снос аварийных зданий | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья | Повышение социальной напряженности | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы |
| 2.7.4 | Вырубка старых деревьев | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по вырубке старых деревьев | Повышение социальной напряженности | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы |
| 2.7.5 | Расходы на проведение уборки территории Ключевского сельского поселения на субботниках | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Повышение санитарного уровня в Ключевском сельском поселении | Повышение социальной напряженности | Площадь земельных участков, на которых выполнены работы |
| 2.7.6 | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Освещенность улиц Ключевского сельского поселения в темное время суток | Повышение социальной напряженности | Протяженность уличных сетей наружного освещения |
| 2.7.7 | Установка адресных табличек | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по установке адресных табличек, повышение уровня информативности | Повышение социальной напряженности | Количество отремонтированных (установленных) элементов архитектуры  |
| 2.7.8 | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по обустройству площадок | Повышение социальной напряженности | Площадь покрытия площадок |
| 2.7.9 | Прочие мероприятия | Отдел ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | 2018 | 2022 | Обустройство территории Ключевского сельского поселения | Повышение социальной напряженности | Количество обустроенных территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

 Ключевского сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры  | Показатель применения меры | Оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели программы  |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |
|  | Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

 Ключевского сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| Таблица не заполняется |

Приложение 5

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,

утвержденной постановлением администрации

 Ключевского сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы Ключевского сельского поселения«Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении на 2018-2022 г.»,утвержденной постановлением администрации Ключевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | ВСЕГО | 2018 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Ключевского сельского поселения "Формирование современной городской среды в Ключевском сельском поселении" | Всего | 13987,205 | 13987,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 12 000 | 12 000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 1 987,205 | 1 987,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11. | Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Ключевском сельском поселении" | Всего | 13 200 | 13 200 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета  | 12 000 | 12 000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 1 200 | 1 200 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Ключевском сельском поселении | Всего | 6 600,0 | 6 600,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 5 940 | 5 940 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 660,0 | 660,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 11.2. | Обустройство мест массового отдыха населения  | Всего | 6 600,0 | 6 600,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 5 940 | 5 940 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 660,0 | 660,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22. | Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий в Ключевском сельском поселении" | Всего | 787,205 | 787,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 787,205 | 787,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Ключевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.2. | Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение, Ключевского сельского поселения | Всего | 10,00 | 10,00 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 10,0 | 10,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.3. | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусорных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.4. | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения в Ключевском сельском поселении | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.5. | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов Ключевского сельского поселения | Всего | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.6. | Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок придомовых площадок | Всего | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 50,0 | 50,0 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7. | Другие вопросы в сфере благоустройства | Всего | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения Ключевского сельского поселения | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.2. | Содержание мест захоронения Ключевского сельского поселения | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.3. | Снос аварийных зданий | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.4. | Вырубка старых деревьев | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.5. | Расходы на проведение уборки территории Ключевского сельского поселения на субботниках | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.6. | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.7. | Установка адресных табличек | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.8. | Устройство бетонного покрытия под хоккейную коробку и временную торговую площадку | Всего |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения |  |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |
| 22.7.9 | Прочие мероприятия | Всего | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |
| за счет средств бюджета поселения | 677,205 | 677,205 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |